**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия**

«Проверка устранения нарушений, выявленных в результате проведенного в 2021 году контрольного мероприятия по использованию средств бюджета г.о. Лыткарино, направленных в 2020 году на содержание, ремонт и восстановление уличного освещения, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды»

23.12.2022

В соответствии с пунктом 1.9. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино на 2022 год проведена проверка устранения нарушений, выявленных в результате проведенного в 2021 году контрольного мероприятия по использованию средств бюджета г.о. Лыткарино, направленных в 2020 году на содержание, ремонт и восстановление уличного освещения, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды».

Объектом контрольного мероприятия являлось Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино.

Общий объём проверенных средств составил 3 395,24 тыс. рублей.

Выявлено нарушений на объекте контрольного мероприятия, всего, в том числе:

* количество нарушений составило 5 единиц;
* сумма нарушений составила 3 395,24 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия было выявлено предоставление Управлением ЖКХ и РГИ г. Лыткарино недостоверных отчетных данных, выявлены случаи, в которых учреждением была допущена приемка и оплата завышенных (невыполненных) объемов работ. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что при реализации шести муниципальных контрактов учреждением было осуществлено деление единого объекта закупки по выполнению работ по ремонту и обслуживанию сетей уличного освещения г.о. Лыткарино с целью исключения осуществления конкурентной закупки путем проведения конкурса (аукциона). В рамках проверки было определено, что Управлением ЖКХ и РГИ г. Лыткарино в 2022 году были заключены контракты на обслуживание объектов, которые не находились на балансе или в оперативном управлении «Заказчика» и не значились в реестре муниципальной собственности г. Лыткарино, а также было выявлено, что Управлением ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, как заказчиком, не осуществлялся контроль за исполнением поставщиком условий заключенных контрактов.

По итогам контрольного начальнику Управления ЖКХ и РГИ г. Лыткарино было вынесено Представление, в котором рекомендовано принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. Главе и в Совет депутатов г.о. Лыткарино направлены информационные письма.